|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 附件1  纳入国家“十四五”规划《纲要》重大事项责任分工清单 | | | | |
| 序号 | 项目名称 | 具体任务 | 牵头单位 | 配合单位 |
| 1 | 建设黄河流域生态保护和高质量发展先行区 | 编制《宁夏黄河流域生态保护和高质量发展规划》，制定《关于支持宁夏建设黄河流域生态保护和高质量发展先行区的实施方案》，起草《宁夏建设黄河流域生态保护和高质量发展先行区促进条例（草案）》，积极争取国家政策、资金、项目支持，年内推进先行区政府建设投资基金实质运作，推动先行区建设取得阶段性重要成果。 | 发展改革委 | 自治区推动黄河流域生态保护和高质量发展先行区建设领导小组成员单位 |
| 2 | 建设包头至银川高铁 | 积极协调推动内蒙古自治区、国铁集团抓紧完成前期工作，尽早开工建设包头至惠农南段，确保宁夏段与内蒙古段同步建成、同步开通运营。 | 发展改革委 | 自然资源厅、生态环境厅 |
| 3 | 建设中卫经平凉至庆阳铁路 | 积极会同甘肃省、国铁集团商定出资比例，联合上报国家发展改革委批复可研，争取年内开工建设，2027年建成通车。 | 发展改革委 | 自然资源厅、生态环境厅 |
| 4 | 以黄土高原、秦岭、贺兰山等为重点，加强“三化”草场治理和水土流失综合治理 | 积极争取国家政策支持和项目资金，实施宁夏北部绿色发展区防护林建设、中部防沙治沙、南部水源涵养建设、自然保护地生态修复建设“四大工程”，加强“三化”草场治理，实施宁夏黄土高原水土流失综合治理、宁夏贺兰山生态保护和修复工程，推进全国防沙治沙综合示范区建设。 | 林草局、水利厅，  相关市县（区）  人民政府 | 发展改革委、财政厅、  自然资源厅、生态环境厅、农业农村厅 |
| 序号 | 项目名称 | 具体任务 | 牵头单位 | 配合单位 |
| 5 | 培育发展宁夏沿黄城市群 | 积极争取国家政策支持和项目资金，培育建设以银川为中心，石嘴山、吴忠、固原、中卫为支点的沿黄城市群。 | 住房城乡建设厅、发展改革委，五个地级市人民政府 | 新型城镇化领导小组办公室成员单位 |
| 6 | 支持宁夏建设内陆开放型经济试验区 | 积极争取国家支持设立中国（宁夏）自由贸易试验区、支持银川河东国际机场扩大对“一带一路”沿线国家开放第三、四、五航权、支持建设宁夏银川—石嘴山承接产业转移示范区。积极申报建设银川铁路口岸、宁夏国际邮件互换中心、中卫迎水桥保税物流中心。 | 发展改革委 | 工业和信息化厅、商务厅、银川海关、宁夏邮政管理局、西部机场集团宁夏机场公司、银川市、石嘴山市、  中卫市 |
| 7 | 建设黄河上游和几字湾清洁能源基地 | 积极争取国家政策支持和项目资金，把宁夏建设成为黄河上游和几字弯清洁能源基地。 | 发展改革委 | 科技厅、工业和信息化厅、财政厅、人力资源社会保障厅、自然资源厅、生态环境厅、住房城乡建设厅、交通运输厅、水利厅、商务厅 |
| 8 | 实施黄河河套大型灌区续建配套和现代化改造 | 积极争取国家政策支持和项目资金，实施青铜峡灌区、固海扬水灌区续建配套与现代化改造工程，力争2024年建成。 | 水利厅 | 发展改革委、财政厅、  自然资源厅、生态环境厅、  农业农村厅 |