附件

宁夏医药“招采合一”平台整合共享升级建设年度主要任务

| 年度任务 项目 | 2019年度 | 2020年度 |
| --- | --- | --- |
| 整合医药“招采 合一”平台 | （1）整合招标采购平台。适时完成药品集中采购平台与药品招标平台整合。 （2）推进平台功能升级。通过功能需求调研，适时推进医药“招采合一”平台功能设计与开发。 （3）配备符合平台运行条件的场所和软硬件设施设备，保障平台顺畅运行。 （4）修订和完善《宁夏回族自治区医药交易管理办法》《宁夏回族自治区医药采购服务管理办法》《宁夏回族自治区医药采购监督管理办法》《宁夏回族自治区医疗机构药品统一配送企业考核管理办法》《宁夏回族自治区医药采购信用积分管理办法》《宁夏回族自治区公立医院药品（医用耗材）备案采购管理办法》等有关医药招标采购相关政策。 |  |
| 推进“三流合一” 系统建设 | （1）制定《宁夏回族自治区医药采购结算管理规定》。 （2）竞争择优确定综合实力强的金融服务机构，为“三流合一”资金结算工作服务。 | （1）建立“三流合一”交易系统（改造药品采购子系统）。 （2）选择三级医疗机构进行网上医药资金结算业务试点，推进药品网上资金结算工作。 （3）扩大资金结算业务试点范围，要扩展到全区二级医疗机构，最终实现全区所有医保定点医疗机构全覆盖。 |
| 建立专家库动态 管理机制 | （1）制定《宁夏回族自治区医药集中采购专家库管理办法》。 （2）适时补充完善专家库，将临床医学专家、药学专家及时补充到专家库。 | （1）建设专家库管理子系统。 （2）建立科学的准入和退出机制，建立完善的专家评审评标信用考核机制，加大对评审评标专家诚信管理和奖惩措施落实，不断提升评审评标专家队伍的综合水平。 |
| 完善药品（高值医用耗材）使用 管理机制 | （1）建设药品使用管理子系统。 （2）结合我区工作实际，初步建立药品采购使用监测和合理用药分析模型。 （3）建立健全短缺药品监测预警机制，完善短缺药品信息采集、报送、分析、研究制度。 | （1）建设短缺药品监测预警子系统。 （2）持续完善药品采购使用监测和合理用药分析模型，发挥“大数据”价值，为政策制定提供决策依据。 （3）持续建立健全短缺药品监测预警机制，完善短缺药品信息采集、报送、分析、研究制度。 |
| 完善医疗服务 价格监测 |  | （1）建设医疗服务价格监测子系统。 （2）持续开展医疗服务价格采集、数据标准化、分析预警和信息发布工作。 |
| 推进药品追溯 建设工作 |  | （1）开展药品信息化追溯体系建设工作。 （2）建设药品追溯监管子系统。 （3）持续采集药品追溯监管数据，监控药品流向，实现药品来源可查、去向可追。 |
| 积极推进公共 服务建设 |  | （1）建设移动客户端子系统。 （2）建设公共服务管理子系统。 （3）建设网上办公子系统。 |
| 推进协同监督 系统建设 |  | （1）建设协同管理子系统。 （2）建设申（投）诉管理子系统。 （3）开展日常协同监督管理工作。 |
| 加大互联互通信息共享建设力度 | 制定《宁夏医药采购平台信息互联互通标准规范》。 | （1）开展与国家药管平台、自治区卫生健康委信息平台、自治区纪委监委信息平台、国家医疗保障信息平台、“金税三期”、自治区医疗保障信息平台、外省（市、区）采购平台等进行联调对接实施工作。 （2）开展与医疗机构HIS、药店信息系统和企业ERP联调对接实施工作，挑选5家医疗机构、医保定点药店作为试点单位。 （3）扩大与医疗机构HIS、药店信息系统和企业ERP联调对接实施工作试点范围，持续推进互联互通工作。 |
| 扎实推动医药集中采购全覆盖 | 制定《关于医保定点民营医疗机构试行网上药品集中采购的意见》。 | 选择条件成熟的医保定点民营医疗机构、零售药店进行试点。将所有医保定点民营医疗机构、医保定点零售药店逐步纳入采购平台。最终整合共享升级医药集中采购业务，实现公立医疗机构、医保定点民营医疗机构、医保定点零售药店医药采购全覆盖。 |