附件1

“四大改造”重点任务路线图和时间表

| 重点任务 | 路 线 图 | 时 间 表 | 责 任 单 位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一、实施结构改造行动 |  |  |  |
| 1.调新产业结构 | 大力发展清洁能源、现代煤化工、新型材料、绿色食品、电子信息产业 | 到2023年，制造业占工业增加值比重达到70%左右，规模以上战略性新兴产业占工业增加值比重提高5个百分点。 | 自治区工业和信息化厅、发展改革委、科技厅、农业农村厅、国资委，宁东管委会，各市、县〔区〕人民政府 |
| 2.调优产能结构 | 淘汰落后产能 | 2021年，落后产能基本退出。到2023年，落后产能完全退出。 | 自治区工业和信息化厅、发展改革委、生态环境厅、应急管理厅、市场监管厅，宁东管委会，各市、县〔区〕人民政府 |
|  | 推动“僵尸企业”市场出清 | 2021年，“僵尸企业”完成出清。 | 自治区发展改革委、工业和信息化厅、国资委，宁东管委会，各市、县〔区〕人民政府 |
| 3.调精产品结构 | 加强新产品、“宁夏精品”培育 | 每年滚动培育自治区新产品10项以上，培育10个“宁夏精品”。 | 自治区工业和信息化厅、市场监管厅，宁东管委会，各市、县〔区〕人民政府 |
|  | 培育单项冠军企业（产品）、“隐形冠军”企业 | 2021年培育国家级制造业单项冠军（产品）1个、自治区级8个，培育“专精特新”小巨人企业5个。到2023年，累计培育国家级制造业单项冠军企业（产品）8个、自治区级70个，培育“专精特新”小巨人企业23个。 | 自治区工业和信息化厅，宁东管委会，各市、县〔区〕人民政府 |
| 4.扩大有效投资 | 实施一批重点工业项目 | 滚动实施“三个100”重点工业项目，每年引进一批增补延链重大产业项目。 | 自治区工业和信息化厅、发展改革委、商务厅，宁东管委会，各市、县〔区〕人民政府 |
| 二、实施绿色改造行动 |  |  |  |
| 1.提升工业能效水效 | 提升工业能效 | 每年实施30个重点节能节水改造项目，对50家重点用能企业进行节能诊断。到2023年，累计实施90个重点节能节水改造项目，对150家重点用能企业进行节能诊断。 | 自治区工业和信息化厅、发展改革委，宁东管委会，各市、县〔区〕人民政府 |
|  | 加强节水型企业建设 | 2021年，规模以上工业用水重复利用率达到87%以上。到2023年，规模以上工业用水重复利用率达到89%以上，累计创建35家节水型企业。 | 自治区工业和信息化厅、发展改革委、水利厅，宁东管委会，各市、县〔区〕人民政府 |
| 2.提高资源综合利用水平 | 推进工业固废规模化综合利用 | 新型墙体材料、筑路利用工业固废量和粉煤灰外运量每年环比分别新增50万吨、60万吨和60万吨以上。 | 自治区发展改革委、工业和信息化厅、自然资源厅、生态环境厅、住房城乡建设厅、交通运输厅、农业农村厅、市场监管厅、国资委，宁东管委会，各市、县〔区〕人民政府 |
|  | 加强资源综合利用示范企业和基地建设 | 2021年，累计创建资源综合利用示范企业20家。到2023年，累计创建资源综合利用示范企业25家。 | 自治区工业和信息化厅、发展改革委、科技厅，宁东管委会，各市、县〔区〕人民政府 |
| 3.推广绿色制造 | 开发绿色产品 | 2021年，开发推广15种工业绿色产品。到2023年，开发推广25种工业绿色产品。 | 自治区工业和信息化厅、发展改革委、宁东管委会，各市、县〔区〕人民政府 |
|  | 培育绿色工厂 | 2021年，创建70家国家和自治区级绿色工厂。到2023年，创建100家国家和自治区级绿色工厂。 | 自治区工业和信息化厅、发展改革委，宁东管委会，各市、县〔区〕人民政府 |
|  | 建设绿色园区 | 2021年，建设10个绿色园区。到2023年，建设12个绿色园区。 | 自治区工业和信息化厅、发展改革委、生态环境厅，宁东管委会，各市、县〔区〕人民政府 |
| 三、实施技术改造行动 |  |  |  |
| 1.提升产业链整体技术水平 | 修订完善自治区工业企业技术改造投资指导目录 | 2021年，发布《自治区工业企业技术改造投资指南》，细化深化各行业投资重点和技术改造方向。 | 自治区工业和信息化厅，宁东管委会，各市、县〔区〕人民政府 |
|  | 分行业开展常态化对标 | 2021年，对行业对标指标进行动态调整，增加技术、工艺、装备等创新指标，完成规模以上工业企业对标工作。到2023年，树立10家以上达到国内领先水平的行业标杆企业。 | 自治区工业和信息化厅，宁东管委会，各市、县〔区〕人民政府 |
| 2.提高产业持续创新能力 | 大力培育技术创新示范企业、科技型中小企业、高新技术企业等 | 每年培育3-5家技术创新示范企业，新增高新技术企业20家、科技型中小企业30家。到2023年，全区高新技术企业达到350家、科技型中小企业达到1600家以上。 | 自治区科技厅，宁东管委会，各市、县〔区〕人民政府 |
|  | 大力培育各类创新载体 | 到2023年，国家和自治区级企业技术中心达到100个以上，工程（技术）研究中心50个，各类国家和自治区级科技创新平台达到220个，培育国家和自治区级服务型制造示范企业（项目、平台）50个，工业设计中心10个。 | 自治区科技厅、发展改革委、工业和信息化厅，宁东管委会，各市、县〔区〕人民政府 |
|  | 攻克一批基础共性技术和关键核心技术 | 每年实施5项左右重大科技研发项目，突破15项关键核心技术，推广应用一批首台（套）重大技术装备。到2023年，实施重大科技项目15项以上，培育3-5家制造业创新中心试点，实施产业关键共性技术攻关40项以上。 | 自治区科技厅、工业和信息化厅、宁夏银保监局，宁东管委会，各市、县〔区〕人民政府 |
| 3.强化行业标准体系建设 | 支持企业主导和参与国际标准、国家标准、行业标准制定 | 到2023年，力争建成技术标准创新基地1个及以上，新增主导制（修）订国家标准、行业标准 3 个左右。 | 自治区工业和信息化厅、市场监管厅，宁东管委会，各市、县〔区〕人民政府 |
| 四、实施智能改造行动 |  |  |  |
| 1.夯实智能改造基础能力 | 发布《工业企业智能改造指南》，制定各市智能改造实施方案 | 每年4月前自治区发布《工业企业智能改造指南》，各市政府结合《指南》制定本地区智能改造实施方案，并做好企业智能改造诊断，制定相应保障措施。 | 自治区工业和信息化厅，宁东管委会，各市、县〔区〕人民政府 |
|  | 加快推进5G、窄带物联网（NB—IOT）、工业互联网标识解析二级节点、企业内外网等网络和通信基础设施建设 | 2021年，累计建成5G基站6000座，完成40个企业内网改造。2022年，累计建成5G基站10000座，完成60个企业内网改造。2023年，累计建成5G基站15000座，完成100个企业内网改造。 | 宁夏通信管理局，自治区工业和信息化厅，宁东管委会，各市、县〔区〕人民政府 |
|  | 开发一批专用智能制造装备和软件 | 2021年引入和培育国内领先的各类工业互联网服务商10家，到2023年达到20家，培育具有行业影响力的系统解决方案供应商5家以上。每年培育5个以上具有行业先进水平的高端智能装备产品，到2023年达20个。 | 自治区工业和信息化厅、发展改革委、科技厅，宁东管委会，各市、县〔区〕人民政府 |
| 2.分类分层推进智能改造 | 实施“设备换芯”“生产换线”“机器换人” | 每年推动100家企业规模化示范应用智能设备，培育5个智能工厂、10个数字化车间。到2023年，累计推动400家企业规模化示范应用智能设备，培育40个智能工厂、75个数字化车间。 | 自治区工业和信息化厅、科技厅，宁东管委会，各市、县〔区〕人民政府 |
|  | “量身定制”智能改造方案 | 每年开展300家规模以上企业智能改造诊断服务，推动20个以上利用工业互联网开展网络化协同、服务化转型、个性化定制等新业态项目。 | 自治区工业和信息化厅、科技厅，宁东管委会，各市、县〔区〕人民政府 |
|  | 鼓励中小企业“上云上平台” | 2021年，推动800家工业企业上云上平台；2022年，推动1000家工业企业上云上平台。2023年，推动1200家工业企业上云上平台。 | 自治区工业和信息化厅，宁东管委会，各市、县〔区〕人民政府 |
| 3.提升智能改造服务能力 | 培育引进跨行业、跨领域工业互联网平台 | 每年推动建设10个以上企业级工业互联网平台，3个以上行业级工业互联网平台。到2023年建成60个以上企业级工业互联网平台，10个以上具有一定影响力的行业级工业互联网平台。 | 自治区工业和信息化厅，宁东管委会，各市、县〔区〕人民政府 |
|  | 培育引进一批可复制可推广的工业APP | 2021年，培育使用700个工业APP。2022年，培育使用900个工业APP。2023年，培育使用1000个工业APP。 | 自治区工业和信息化厅，宁东管委会，各市、县〔区〕人民政府 |