附件1

“十四五”期间已完成安全鉴定需实施除险加固病险水库清单

| 序号 | 水库名称 | 注册登记号 | 所在地区 |  |  | 工程 规模 | 总库容 （万立方米） | 安全类别 | 计划实施年份 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 市 | 县 | 乡（镇） |  |  |  |  |  |
| 1 | 沙沟水库 | 64050030002-A3 | 中卫市 | 沙坡头区 | 兴仁镇 | 中型 | 2368.00 | 三类坝 | 2021 |  |
| 2 | 苋麻河水库 | 64050030008-A4 | 中卫市 | 海原县 | 三河镇 | 中型 | 6045.00 | 三类坝 | 2022 |  |
| 3 | 张湾水库 | 64050030005-A4 | 中卫市 | 海原县 | 树台乡 | 中型 | 2040.00 | 三类坝 | 2023 |  |
| 4 | 小湾水库 | 64050030004-A4 | 中卫市 | 中宁县 | 徐套乡 | 中型 | 1788.00 | 三类坝 | 2023 |  |
| 5 | 赵家树水库 | 64030030003-A4 | 吴忠市 | 同心县 | 马高庄乡 | 中型 | 1696.00 | 三类坝 | 2023 |  |
| 6 | 西庄水库 | 64040030003-A4 | 固原市 | 彭阳县 | 城阳乡 | 中型 | 1459.00 | 三类坝 | 2021 |  |
| 7 | 冬至河水库 | 64000030002-A2 | 固原市 | 原州区 | 彭堡镇 | 中型 | 2758.00 | 三类坝 | 2022 |  |
| 8 | 金山拦洪库 | 64012240001-A4 | 银川市 | 贺兰县 | 洪广镇 | 小（1）型 | 1104.08 | 三类坝 | 2021 |  |
| 9 | 第二拦洪库 | 64010040001-A3 | 银川市 | 西夏区 | 西夏区 | 小（1）型 | 647.54 | 三类坝 | 2024 |  |
| 10 | 甜水河水库 | 64030040001-A3 | 吴忠市 | 利通区 | 孙家滩开发区 | 小（1）型 | 434.00 | 三类坝 | 2021 |  |
| 11 | 虎阴台水库 | 64032440004-A4 | 吴忠市 | 同心县 | 预旺镇 | 小（1）型 | 270.00 | 三类坝 | 2022 |  |
| 12 | 大坝拦洪库 | 64038140001-A4 | 吴忠市 | 青铜峡 | 青铜峡 | 小（1）型 | 1218.20 | 三类坝 | 2024 |  |
| 13 | 高庙湖拦洪库 | 64020540002-A4 | 石嘴山市 | 惠农区 | 燕子墩乡 | 小（1）型 | 394.23 | 三类坝 | 2025 |  |
| 14 | 雁窝池拦洪库 | 64020540001-A4 | 石嘴山市 | 惠农区 | 燕子墩乡 | 小（1）型 | 1009.29 | 三类坝 | 2025 |  |
| 15 | 史店水库 | 64052250015-A4 | 中卫市 | 海原县 | 史店乡 | 小（2）型 | 22.30 | 三类坝 | 2021 |  |
| 16 | 海子水库 | 64052240001-A4 | 中卫市 | 海原县 | 李俊乡 | 小（1）型 | 604.60 | 三类坝 | 2021 |  |
| 17 | 阴洼沟水库 | 64052240009-A4 | 中卫市 | 海原县 | 树台乡 | 小（1）型 | 462.50 | 三类坝 | 2022 |  |
| 18 | 园河水库 | 64052240010-A4 | 中卫市 | 海原县 | 西安乡 | 小（1）型 | 390.00 | 三类坝 | 2022 |  |
| 19 | 蒿家湾水库 | 64052250009-A4 | 中卫市 | 海原县 | 贾塘乡 | 小（1）型 | 280.00 | 三类坝 | 2022 |  |
| 20 | 四营水库 | 64052240004-A4 | 中卫市 | 海原县 | 三河镇 | 小（1）型 | 1731.96 | 三类坝 | 2025 |  |
| 21 | 五桥沟水库 | 64052240018-A4 | 中卫市 | 海原县 | 海城镇 | 小（1）型 | 52.00 | 三类坝 | 2025 |  |
| 22 | 郭庙水库 | 64040240002-A4 | 固原市 | 原州区 | 开城镇 | 小（1）型 | 157.53 | 三类坝 | 2024 |  |
| 23 | 上店子水库 | 64000040002-A2 | 固原市 | 原州区 | 中河乡 | 小（1）型 | 703.50 | 三类坝 | 2022 |  |
| 24 | 张易水库 | 64040240008-A4 | 固原市 | 原州区 | 张易乡 | 小（1）型 | 467.89 | 三类坝 | 2021 |  |
| 25 | 陈家沟水库 | 64040240011-A4 | 固原市 | 原州区 | 头营镇 | 小（1）型 | 534.20 | 三类坝 | 2022 |  |
| 26 | 杨达子沟水库 | 64040240006-A4 | 固原市 | 原州区 | 头营镇 | 小（1）型 | 2509.52 | 三类坝 | 2022 |  |
| 27 | 黑洞沟水库 | 64040240007-A4 | 固原市 | 原州区 | 头营镇 | 小（1）型 | 609.00 | 三类坝 | 2022 |  |
| 28 | 蒋河水库 | 64040240016-A4 | 固原市 | 原州区 | 头营镇 | 小（1）型 | 300.00 | 三类坝 | 2024 |  |
| 29 | 黄湾水库 | 64040250008-A4 | 固原市 | 原州区 | 张易镇 | 小（2）型 | 26.40 | 三类坝 | 2023 |  |
| 30 | 张洪水库 | 64040250016-A4 | 固原市 | 原州区 | 官厅镇 | 小（2）型 | 50.00 | 三类坝 | 2023 |  |
| 31 | 官厅大庄水库 | 64040250015-A4 | 固原市 | 原州区 | 官厅镇 | 小（2）型 | 63.00 | 三类坝 | 2023 |  |
| 32 | 杨家沟水库 | 64040250011-A4 | 固原市 | 原州区 | 河川乡 | 小（2）型 | 72.40 | 三类坝 | 2023 |  |
| 33 | 陕庄水库 | 64040250018-A4 | 固原市 | 原州区 | 彭堡镇 | 小（2）型 | 40.00 | 三类坝 | 2024 |  |
| 34 | 铁家窑水库 | 64042240011-A4 | 固原市 | 西吉县 | 吉强镇 | 小（1）型 | 379.00 | 三类坝 | 2021 |  |
| 35 | 陈田玉水库 | 64042240021-A4 | 固原市 | 西吉县 | 兴隆镇 | 小（1）型 | 259.80 | 三类坝 | 2022 |  |
| 36 | 范沟水库 | 64042240020-A4 | 固原市 | 西吉县 | 兴隆镇 | 小（1）型 | 283.60 | 三类坝 | 2023 |  |
| 37 | 王沟水库 | 64042240022-A4 | 固原市 | 西吉县 | 兴隆镇 | 小（1）型 | 197.00 | 三类坝 | 2023 |  |
| 38 | 陈阳川水库 | 64042240004-A4 | 固原市 | 西吉县 | 新营乡 | 小（1）型 | 155.70 | 三类坝 | 2022 |  |
| 39 | 郎岔水库 | 64042240016-A4 | 固原市 | 西吉县 | 硝河乡 | 小（1）型 | 447.95 | 三类坝 | 2022 |  |
| 40 | 苏家沟水库 | 64042240014-A4 | 固原市 | 西吉县 | 硝河乡 | 小（1）型 | 248.20 | 三类坝 | 2023 |  |
| 41 | 杨庄水库 | 64042240027-A4 | 固原市 | 西吉县 | 沙沟乡 | 小（1）型 | 401.29 | 三类坝 | 2022 |  |
| 42 | 东坡水库 | 64042240017-A4 | 固原市 | 西吉县 | 将台乡 | 小（1）型 | 1728.20 | 三类坝 | 2023 |  |
| 43 | 上白崖水库 | 64042240024-A4 | 固原市 | 西吉县 | 白崖乡 | 小（1）型 | 339.30 | 三类坝 | 2024 |  |
| 44 | 聂家河水库 | 64042240032-A4 | 固原市 | 西吉县 | 兴平乡 | 小（1）型 | 381.00 | 三类坝 | 2024 |  |
| 45 | 谢寨水库 | 64042240023-A4 | 固原市 | 西吉县 | 什字乡 | 小（1）型 | 392.00 | 三类坝 | 2021 |  |
| 46 | 短岔水库 | 64042250006-A4 | 固原市 | 西吉县 | 吉强镇 | 小（2）型 | 68.00 | 三类坝 | 2025 |  |
| 47 | 马昌水库 | 64042250009-A4 | 固原市 | 西吉县 | 硝河乡 | 小（2）型 | 57.80 | 三类坝 | 2024 |  |
| 48 | 庙儿岔水库 | 64042250005-A4 | 固原市 | 西吉县 | 新营乡 | 小（2）型 | 54.60 | 三类坝 | 2022 |  |
| 49 | 庙嘴水库 | 64042540015-A4 | 固原市 | 彭阳县 | 新集乡 | 小（1）型 | 936.50 | 三类坝 | 2022 |  |
| 50 | 周庄水库 | 64042540020-A4 | 固原市 | 彭阳县 | 新集乡 | 小（1）型 | 375.50 | 三类坝 | 2022 |  |
| 51 | 小虎洼水库 | 64042540017-A4 | 固原市 | 彭阳县 | 孟塬乡 | 小（1）型 | 692.71 | 三类坝 | 2022 |  |
| 52 | 大庄沟水库 | 64042540004-A4 | 固原市 | 彭阳县 | 城阳乡 | 小（1）型 | 289.10 | 三类坝 | 2022 |  |
| 53 | 柴沟水库 | 64042540003-A4 | 固原市 | 彭阳县 | 红河乡 | 小（1）型 | 136.77 | 三类坝 | 2022 |  |
| 54 | 西峡水库 | 64042440001-A4 | 固原市 | 泾源县 | 香水镇 | 小（1）型 | 121.50 | 三类坝 | 2023 |  |
| 55 | 黄家峡水库 | 64042340003-A4 | 固原市 | 隆德县 | 城关镇 | 小（1）型 | 135.43 | 三类坝 | 2022 |  |
| 56 | 清泉水库 | 64042340014-A4 | 固原市 | 隆德县 | 沙塘镇 | 小（1）型 | 156.80 | 三类坝 | 2023 |  |
| 57 | 罗家峡水库 | 64042340004-A4 | 固原市 | 隆德县 | 沙塘镇 | 小（1）型 | 697.71 | 三类坝 | 2025 |  |
| 58 | 高坪水库 | 64042340005-A4 | 固原市 | 隆德县 | 联财镇 | 小（1）型 | 875.20 | 三类坝 | 2022 |  |
| 59 | 桃山水库 | 64042340009-A4 | 固原市 | 隆德县 | 温堡乡 | 小（1）型 | 557.00 | 三类坝 | 2021 |  |
| 60 | 前河水库 | 64042340006-A4 | 固原市 | 隆德县 | 凤岭乡 | 小（1）型 | 280.20 | 三类坝 | 2022 |  |
| 61 | 清凉水库 | 64042340001-A4 | 固原市 | 隆德县 | 陈靳乡 | 小（1）型 | 351.18 | 三类坝 | 2022 |  |
| 62 | 张银水库 | 64042340008-A4 | 固原市 | 隆德县 | 好水乡 | 小（1）型 | 287.20 | 三类坝 | 2025 |  |
| 63 | 东光水库 | 64042350005-A4 | 固原市 | 隆德县 | 联财镇 | 小（2）型 | 457.20 | 三类坝 | 2024 |  |
| 64 | 李太平水库 | 64042350010-A4 | 固原市 | 隆德县 | 联财镇 | 小（2）型 | 264.04 | 三类坝 | 2024 |  |
| 65 | 杨坡水库 | 64042350022-A4 | 固原市 | 隆德县 | 温堡乡 | 小（2）型 | 38.00 | 三类坝 | 2022 |  |
| 66 | 温堡水库 | 64042350018-A4 | 固原市 | 隆德县 | 温堡乡 | 小（2）型 | 31.89 | 三类坝 | 2023 |  |
| 67 | 杜川水库 | 64042350006-A4 | 固原市 | 隆德县 | 温堡乡 | 小（2）型 | 48.65 | 三类坝 | 2023 |  |
| 68 | 庞庄水库 | 64042350013-A4 | 固原市 | 隆德县 | 神林乡 | 小（2）型 | 33.90 | 三类坝 | 2023 |  |
| 69 | 华沟水库 | 64042350008-A4 | 固原市 | 隆德县 | 神林乡 | 小（2）型 | 67.36 | 三类坝 | 2023 |  |
| 70 | 杨沟水库 | 64042350021-A4 | 固原市 | 隆德县 | 奠安乡 | 小（2）型 | 139.85 | 三类坝 | 2021 |  |
| 71 | 下老庄水库 | 64042350019-A4 | 固原市 | 隆德县 | 好水乡 | 小（2）型 | 55.43 | 三类坝 | 2024 |  |