附件1

# 宁夏综合交通运输“十四五”重点项目库

“十四五”时期，我区计划实施三大类交通重点项目共84个，其中，基础设施体系建设项目73个（铁路13个、公路51个（包括农村公路打包项目1个）、枢纽4个、民航4个、水运1个），城乡交通运输能力提升工程项目5个，智慧交通建设项目6个；总投资2052.02亿元，其中“十四五”投资1605.51亿元，基础设施体系建设项目1346.52亿元，城乡交通运输能力提升工程251.25亿元，智慧交通建设项目7.74亿元。

| 序号 | 项目名称 | 建设规模及主要内容 | 建设起止年限 | 总投资（亿元） | “十四五”计划完成投资 （亿元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 总计 | 2052.02 | 1605.51 |
| 现代化基础设施体系建设项目 | 1793.03 | 1346.52 |
| 一、铁路项目 | 851.91 | 494.36 |
| 1 | 中卫至兰州高铁 | 按照双线250公里/小时标准，宁夏境内建设46公里高速铁路。 | 2017-2022 | 40.30 | 18.15 |
| 2 | 包头至银川高铁银川至惠农段 | 按照双线250公里/小时标准，建设高速铁路100公里。 | 2019-2023 | 128.00 | 112.50 |
| 3 | 包头至银川高铁包头至惠农南段及银川至巴彦浩特支线 | 包头至惠农南段按照双线250公里/小时标准，宁夏境内建设高速铁路17公里；银巴支线按照单线200公里/小时标准，宁夏境内建设铁路35.89公里。 | 2021-2025 | 50.61 | 50.61 |
| 4 | 银川至太原高铁 | 按照双线350公里/小时标准，宁夏境内建设高速铁路151公里。 | 2024-2028 | 246.00 | 50 |
| 5 | 中卫至平凉铁路 | 按照双线160公里/小时（既有线分段提速改造160公里/小时，增建二线160公里/小时）标准，宁夏境内建设241公里普速铁路。 | 2021-2026 | 133.00 | 93.10 |
| 6 | 包兰铁路银川至黄羊湾段增建二线 | 按照双线160公里/小时（既有线分段提速改造160公里/小时，增建二线160公里/小时），宁夏境内135公里普速铁路。 | 2023-2026 | 85.00 | 60 |
| 7 | 太中银铁路定边至中卫增建二线 | 宁夏境内200公里普速铁路。 | 2024-2027 | 109.00 | 50 |
| 8 | 宁夏钢铁集团中卫热电铁路专用线 | 建设32.1公里铁路专用线。 | 2021-2023 | 15.30 | 15.30 |
| 9 | 银川国际公铁物流港铁路专用线 | 建设3.1公里铁路专用线。 | 2022-2024 | 1.5 | 1.5 |
| 10 | 石嘴山煤炭交易中心铁路专用线 | 建设15.2公里铁路专用线（含公铁大桥）。 | 2022-2024 | 28.00 | 28.00 |
| 11 | 宁夏宝瑞隆石化有限公司铁路专用线 | 建设2.7公里铁路专用线。 | 2022-2024 | 1.3 | 1.3 |
| 12 | 宁东铁路电气化改造工程 | 改造224公里铁路专用线。 | 2023-2025 | 12.70 | 12.70 |
| 13 | 宋新庄至汪水塘专用线 | 建设4.4公里铁路专用线 | 2022-2024 | 1.2 | 1.2 |
| 二、公路项目 | 782.45 | 698.49 |
| （一）高速公路项目 | 603.4 | 528.1 |
| 1 | 银昆高速太阳山开发区至彭阳段工程 | 四车道高速公路237公里。 | 2020-2024 | 261 | 239.00 |
| 2 | 乌海至玛沁公路青铜峡至中卫段 | 四车道高速公路133公里。 | 2018-2021 | 79.4 | 36.10 |
| 3 | 乌海至玛沁公路惠农至石嘴山段工程 | 四车道高速公路57公里。 | 2021-2024 | 56 | 56.00 |
| 4 | 乌海至银川公路银川至河东机场段 | 四车道高速公路30公里。 | 2023-2025 | 40 | 40.00 |
| 5 | S50海原至平川（宁甘界）公路 | 四车道高速公路44公里。 | 2020-2023 | 41 | 41.00 |
| 6 | S20吴灵青北环高速公路工程 | 四车道高速公路34公里。 | 2022-2025 | 39 | 39.00 |
| 7 | S35石空至恩和高速公路工程 | 四车道高速公路18公里。 | 2022-2025 | 28 | 28.00 |
| 8 | S50寨科至海原高速寨科至海兴段工程 | 四车道高速公路43公里。 | 2022-2026 | 59 | 49.00 |
| （二）普通国省道改造项目 | 149.05 | 140.39 |
| 9 | 省道205线中卫下河沿黄河公路大桥 | 一级公路8.66公里，其中黄河大桥长1.2公里。 | 2020-2023 | 10.2 | 9.64 |
| 10 | 国道338线中宁至中卫段 | 二级公路71公里。 | 2020-2022 | 8.90 | 8.03 |
| 11 | 国道344线同心收费站至同喊路段改扩建工程 | 一级公路3公里。 | 2021-2022 | 0.6 | 0.6 |
| 12 | 国道338线红寺堡至恩和段 | 二级公路22公里。 | 2022-2023 | 1.8 | 1.8 |
| 13 | 国道344线头营至李旺段 | 二级公路51公里。 | 2022-2023 | 4.1 | 4.1 |
| 14 | 国道338线中卫至孟家湾段 | 二级公路11公里，其中黄河大桥长1.6公里。 | 2021-2023 | 10.5 | 10.5 |
| 15 | 国道344线李旺至同心段 | 二级公路21公里。 | 2020-2021 | 4.5 | 3.0 |
| 16 | 国道309线硝口至西吉段 | 二级公路39公里。 | 2020-2021 | 4.48 | 4.00 |
| 17 | 国道312线苋麻湾至杨庄段 | 二级公路13公里。 | 2021-2021 | 1.00 | 1.00 |
| 18 | G344线红寺堡过境段公路 | 二级公路19公里。 | 2020-2021 | 2.1 | 0.8 |
| 19 | 国道109线小坝过境段 | 一级公路11公里。 | 2022-2023 | 3.70 | 3.7 |
| 20 | 国道211线灵武市新杜路口至白土岗段公路项目 | 二级公路23公里。 | 2021-2022 | 2.6 | 2.6 |
| 21 | 国道109线惠农至黄渠桥段改扩建工程 | 一级公路35公里。 | 2021-2022 | 6.86 | 6.86 |
| 22 | 国道566线西吉上堡至夏寨段 | 一级公路16公里。 | 2021-2023 | 4.6 | 4.6 |
| 23 | 国道244线月牙湖至兵沟段 | 一级公路25公里。 | 2024-2026 | 5.5 | 5 |
| 24 | 国道109线兴仁段改线工程 | 二级公路5公里。 | 2023-2023 | 0.7 | 0.7 |
| 25 | 国道109线青铜峡市西环路至中宁石空段 | 二级公路61公里。 | 2024-2025 | 6.5 | 6.5 |
| 26 | 国道109线姚伏至贺兰县金河大道段 | 一级公路25公里。 | 2023-2024 | 7.5 | 7.5 |
| 27 | 国道110线暖泉至镇北堡段改建工程 | 二级公路21公里。 | 2020-2021 | 2.8 | 1.3 |
| 28 | S311线湾掌至三营公路 | 三级公路31公里。 | 2020-2021 | 1.7 | 1.5 |
| 29 | S203线官厅至原州区公路 | 二级公路26公里。 | 2020-2021 | 2.2 | 1.95 |
| 30 | S312线西吉县将台经西滩至平峰公路 | 三级公路73公里。 | 2020-2021 | 3.96 | 2.46 |
| 31 | 省道204线羊路至张家塬段改建工程 | 三级公路38公里。 | 2020-2021 | 0.9 | 0.9 |
| 32 | S103、S310线同心县城绕城公路 | 一级公路9公里。 | 2020-2021 | 3.3 | 3.30 |
| 33 | 省道204线宁甘界三源村至预旺段改建工程 | 三级公路26公里。 | 2020-2021 | 0.8 | 0.8 |
| 34 | 省道309线银百高速大水坑出口至省道201段公路 | 二级公路9公里。 | 2020-2021 | 0.5 | 0.5 |
| 35 | S313线沿川子（宁甘界）至泾源段 | 二级公路21公里。 | 2021-2021 | 0.96 | 0.96 |
| 36 | 省道303线汝箕沟口至白芨沟段 | 二、三级公路34公里。 | 2020-2021 | 3.2 | 3.2 |
| 37 | 省道308线照壁山至镇罗段 | 二级公路9公里。 | 2021-2021 | 0.7 | 0.7 |
| 38 | 省道302线蒙宁省界至陶乐段工程 | 二级公路8公里。 | 2022-2022 | 0.7 | 0.7 |
| 39 | S103线三合桥北至李堡（宁甘界）段 | 三级公路13公里。 | 2022-2022 | 0.96 | 0.96 |
| 40 | 省道308线滚泉至白马段 | 二级公路12公里。 | 2020-2021 | 1.30 | 1.30 |
| 41 | 省道103线新营至袁河段 | 二级公路11公里。 | 2021-2022 | 1.4 | 1.4 |
| 42 | 省道202线南梁至冯记沟段 | 二级公路28公里。 | 2021-2022 | 1.8 | 1.8 |
| 43 | 省道103线同心至海原段 | 二级公路53公里。 | 2021-2022 | 5.5 | 5.5 |
| 44 | 省道205线西安至关庄段 | 二级公路50公里。 | 2021-2022 | 6 | 6 |
| 45 | 省道205线中卫至下小河段 | 二级公路135公里。 | 2021-2023 | 16 | 16 |
| 46 | 省道103线老新庄集至同心段 | 二级公路45公里。 | 2023-2024 | 1.8 | 1.8 |
| 47 | 省道204线李旺至史店段 | 三级公路51公里。 | 2023-2024 | 2.5 | 2.5 |
| 48 | 省道311线下窑村至黑窑洞段 | 三级公路7公里。 | 2023-2024 | 0.35 | 0.35 |
| 49 | 省道201线盐池郝家台至马儿沟段 | 二级公路48公里。 | 2021-2023 | 2.68 | 2.68 |
| 50 | 省道203线寨科至官厅段 | 三级公路19公里。 | 2021-2023 | 0.9 | 0.9 |
| （三）农村公路项目（打捆项目） | 30 | 30 |
| 三、枢纽场站等项目 | 21.6 | 16.6 |
| 1 | 银川火车站西站房改扩建项目 | 建设18360㎡银川火车站西站房及站前车行匝道。 | 2023-2025 | 4.42 | 4.42 |
| 2 | 银川火车站综合客运枢纽及扩建工程 | 主要建设内容包括银川火车站东广场：长途汽车客运枢纽站、换乘中心及地下连接通道工程、北停车场及管理用房工程。西广场：西广场改造扩建工程、旅游集散中心工程、交通信息中心及综合业务用房。 | 2018-2022 | 13.18 | 8.18 |
| 3 | 石嘴山南客运枢纽 | 建设石嘴山南客运枢纽，包含客运枢纽综合楼一栋、配套公交车场、长途车场、出租车场、P+R社会停车场、自行车停车场、站前集散广场等。 | 2022-2023 | 2.6 | 2.6 |
| 4 | 惠农客运枢纽 | 建设惠农南站综合客运枢纽，包含公路客运、旅游集散、公交、出租、公共停车、商业休闲等为一体的综合交通枢纽。 | 2022-2023 | 1.4 | 1.4 |
| 四、民航项目 | 134 | 134 |
| 1 | 银川河东国际机场改扩建项目 | 建设20万平方米航站楼、新建3600米第二跑道和两条平行滑行道，综合交通中心、货运库等辅助设施。 | 2022-2025 | 120 | 120 |
| 2 | 固原六盘山机场二期改扩建项目 | 建设1.4万平方米航站楼，扩建站坪，同步建设配套设施。 | 2023-2025 | 6.00 | 6.00 |
| 3 | 中卫沙坡头机场二期改扩建项目 | 建设1.4万平方米航站楼，扩建站坪，同步建设配套设施。 | 2023-2025 | 6.00 | 6.00 |
| 4 | 红寺堡罗山通用机场项目 | 跑道、停机坪、综合服务楼、车库等，并建设航管、通讯、导航、气象、供水、供电、供热、供油、消防等配套设施。 | 2021-2024 | 2.00 | 2.00 |
| 五、水运项目 | 3.07 | 3.07 |
| 1 | 黄河宁夏中卫沙坡头枢纽至中宁县白马乡段航运建设工程项目 | 按照内河V级航道标准整治航道90公里，建设6个码头及配套工程。 | 2021-2022 | 3.07 | 3.07 |
| 城乡交通运输能力提升工程项目 | 251.25 | 251.25 |
| 1 | 宁夏银川市一体化绿色交通建设项目 | 建设设施设备系统，购置新能源纯电动公交车1416辆，在22个场站建设充电桩1004个，建设22个场外电源引入工程；建设基础设施系统，建设公交场站6个，公交专用道14条；建设智能交通系统，包括交通运行监管服务与应急指挥中心和公众出行信息服务系统。 | 2021-2023 | 26.65 | 26.65 |
| 2 | 城市停车场建设项目 | 以居住区、老旧小区、综合交通枢纽、公交枢纽、商业、医院、学校、旅游景区、工业园区等区域为重点，推进配套公共停车场建设。 | 2021-2025 | 10.00 | 10.00 |
| 3 | 城市人行道及自行车专用道建设项目 | 建设城市人行道网络和自行车道网络。 | 2021-2025 | 14.00 | 14.00 |
| 4 | 城市快速通道建设项目 | 建设城市快速路，提高通行速度。 | 2021-2025 | 184.60 | 184.6 |
| 5 | 城市道路建设及改造项目 | 城市干道新建、改扩建。 | 2021-2025 | 16.00 | 16.00 |
| 智慧交通建设项目 | 7.74 | 7.74 |
| 1 | 宁夏高速公路运行监测系统 | 增加全区高速监控摄像机密度，达到至少2公里一对摄像机的路网监测系统，同时更换全区高速公路沿线老旧非高清摄像机，建立视频数据分析平台及视频监测研判预警分析平台。 | 2021-2023 | 2.60 | 2.60 |
| 2 | 青银高速机场段智慧高速试点路段项目 | 基于5G的智慧高速公路试点项目。 | 2021-2023 | 1.60 | 1.60 |
| 3 | 银川市智能网联汽车道路测试示范应用项目 | 项目拟选址建设测试道路约26公里，其中24公里为城市路段、2公里为银川公铁物流园集装箱短驳路线，搭建智能网联路网基础设施、车路协同云控平台以及自动驾驶配套支撑体系，实现选定路线自动驾驶商用车示范运行测试环境搭建。 | 2021-2023 | 0.60 | 0.60 |
| 4 | 宁夏公安智能交通建设项目 | 交通信号等控制系统、交通监控终端优化配置等。 | 2021-2025 | 2.20 | 2.20 |
| 5 | 宁夏交通运输大数据中心建设项目 | 形成“一云、一中心、一窗口、六平台”系统架构，建成交通运输行业“数据粮仓”和综合应用平台。 | 2021-2023 | 0.24 | 0.24 |
| 6 | 宁夏公路网运行监测系统建设项目 | 增加全区国省干线监控摄像机密度，完善路网监测系统，建立视频数据分析平台及视频监测研判预警分析平台。 | 2021-2023 | 0.50 | 0.50 |