附件

## 全国一体化算力网络国家枢纽节点宁夏枢纽建设2022年工作要点

| 序号 | 工作任务 | 推进措施 | 责任单位 | 完成时限 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 支持中卫数据中心集群基础设施项目建设，加强水、电、网、绿化、防洪等配套水平，加快园区内土地手续办理，中卫市要加大数据中心土地优惠力度，推动建设数字经济小镇，提升中卫数据中心集群综合保障能力。 | 1.加快编制中卫数据中心集群发展规划。 | 自治区发展改革委、工业和信息化厅、财政厅、中卫市 | 10月31日前 |
|  |  | 2.通过市场化运作，争取数字小镇项目开工建设。 |  | 12月31日前 |
|  |  | 3.建立工作协调机制，解决中卫数据中心集群建设相关问题，全力保障集群内新建数据中心项目用地指标。 | 自治区自然资源厅、发展改革委、工业和信息化厅、中卫市 | 11月30日前 |
|  |  | 4.自治区财政每年安排1亿元一般债券资金，支持数据中心集群重大基础设施建设，对于企业在集群内实施的产业园、 园中园等基础设施项目可参照执行。 | 自治区财政厅、发展改革委、中卫市 | 长期 |
| 2 | 一是支持中卫数据中心集群企业参与跨省电力交易。二是支持中卫通过绿色低碳示范园区、源网荷储一体化示范项目建设，深度服务中卫数据中心集群。 | 1.推动中卫数据中心集群企业全部参与跨省电力交易。 | 自治区发展改革委、工业和信息化厅、国网宁夏电力公司、中卫市 | 10月31日前 |
|  |  | 2.积极向国家发展改革委申报中卫数据中心集群“绿电园区”项目，做好绿电园区试点建设等工作，提高中卫数据中心集群新能源用电比例，推动中卫“双绿”示范区建设。 |  | 12月31日前 |
| 3 | 结合自治区新时代国家新能源综合示范区建设，布局实施一大批源网荷储项目和光伏电站，促进可再生能源面向数据中心集群就近消纳，就地转换。 | 1.引导数据中心运营企业参与光伏电站建设。 | 自治区发展改革委、工业和信息化厅、国网宁夏电力公司、中卫市 | 长期 |
|  |  | 2.国网宁夏电力公司做好新能源并网服务等工作，助力自治区高水平建设国家新能源综合示范区。 |  | 长期 |
|  |  | 3.加快“绿电园区”项目建设，配套光伏、风力发电设施，建设电解制氢储能项目。 |  | 长期 |
| 4 | 加快新建数据中心能耗指标批复。中卫市要制订详细方案，从新增和腾退的能耗中，优先保障数据中心需求。 | 1.积极做好中卫数据中心集群项目能耗指标单列申报工作，争取国家发展改革委对重点项目进行能耗单列管理。 | 自治区发展改革委、工业和信息化厅、中卫市 | 12月31日前 |
|  |  | 2.积极支持优质项目建设，强化用能保障，加快办理节能审查手续。 |  | 长期 |
|  |  | 3.制定中卫数据中心重大项目能耗解决方案。 |  | 12月31日前 |
| 5 | 制定出台自治区支持宁夏枢纽建设的优惠政策，加强对互联网头部企业的招商引资力度，对带动作用强的大企业采用“一企一策、一事一议”进行支持，各厅局要积极对接国家部委算力存储、应用需求。引导区内数据向集群汇聚，将招商纳入各厅局地市年度考核。 | 1.加快出台《关于促进全国一体化算力网络国家枢纽节点宁夏枢纽建设的若干政策意见》等政策。 | 自治区发展改革委、商务厅、中卫市牵头，自治区各部门、各地市配合 | 8月10日前 |
|  |  | 2.积极做好数据中心集群招商引资工作，根据需要“一事一议”推动企业落地。 |  | 长期 |
|  |  | 3.银川市加快出台《关于积极承接全国一体化算力网络国家枢纽节点宁夏枢纽建设工作实施方案》，通过举办2022年银川国际智慧城市峰会，以“东数西算”宁夏枢纽为主题，举办系列招商活动，争取一批相关企业落地。 |  | 11月30日前 |
|  |  | 4.各部门积极对接国家部委算力存储、应用需求，引导区内数据向集群汇聚。 |  | 长期 |
| 6 | 引导企业按照国家预制模块化（含服务器、交换机等）整机架交付的要求进行建设。 | 开展数据中心建设前置审查管理，实行窗口指导，引导企业按照要求整机架交付。支持中卫数据中心集群内注册的数据中心企业采用模块化（需包含服务器、交换机等）方式建设，单机架功率在6kW以上、每年直接产生及支撑业务带动产值不低于30万元的，每一模块化机架给予一次性最高不超过1000元补助，每户企业补助最高不超过1000万元。 | 自治区发展改革委、工业和信息化厅、宁夏通信管理局、中卫市 | 8月10日前出台政策，长期执行。 |
| 7 | 通过国家重大工程、自治区预算内资金、技改专项资金等奖励引导，支持企业发展绿色化数据中心，支持企业推进新技术应用，节约水资源消耗。 | 1.支持数据中心企业申报绿色节能、算力调度、安全可控等国家“东数西算”重大工程示范项目。对于获得国家枢纽节点专项资金支持的项目，按照最高不超过国家补助资金额度的10%进行配套支持，最高不超过2000万元。对于符合国家专项要求，但未获国家资金补助的，给予每户企业最高不超过1000万元的资金支持。 | 自治区发展改革委、工业和信息化厅、中卫市 | 12月31日前 |
|  |  | 2.完善政策体系，引导企业推进新技术应用，节约水资源消耗。 |  | 7月31日前 |
| 8 | 出台自治区数据中心建设指南，对PUE、WUE指标、方向及实现路径等进行明确，对自主可控方向和本地化发展方向进行引导。 | 加快出台《宁夏回族自治区数据中心建设指南》，指导数据中心建设，支持信创应用。 | 自治区党委网信办、发展改革委、工业和信息化厅、宁夏通信管理局、中卫市 | 8月10日前 |
| 9 | 推进成立宁夏数字公司。 | 由自治区国有控股公司牵头，联合基础电信运营企业等推进成立宁夏数字公司。 | 自治区党委编办、政府办公厅、发展改革委、国资委、财政厅 | 10月31日前 |
| 10 | 加快推进自治区统一算力集成调度平台项目建设。 | 1.完成自治区统一算力集成调度平台项目前期调研分析，完成方案初步设计。 | 自治区发展改革委、国资控股公司 | 12月31日前 |
|  |  | 2.发布综合算力调度门户平台。 | 自治区发展改革委、各运营商 | 8月31日前 |
| 11 | 通过优化政策体系和招商引资举措，积极争取国家部委、东部发达省市政府、大型互联网企业等主体的数据西移。加强与东部枢纽算力合作，积极承接国家“东数西算”工程。 | 1.加快出台《关于促进全国一体化算力网络国家枢纽节点宁夏枢纽建设的若干政策意见》。 | 自治区发展改革委、商务厅、中卫市、各有关单位 | 8月10日前 |
|  |  | 2.各相关单位加大招商引资力度，积极承接国家“东数西算”工程。 |  | 长期 |
| 12 | 推动电力网和数据网联动建设，“绿电园区”配套可再生能源电站及储能电站，支持具备条件的数据中心新增负荷，采用新能源专线供电，鼓励开展绿电双边交易、跨省交易，提升绿电使用水平。新能源用电不占用能耗指标。 | 1.加快中卫数据中心集群“绿电园区”项目建设，配套光伏、风力发电设施，建设电解制氢储能项目。 | 自治区发展改革委、国网宁夏电力公司、中卫市 | 长期 |
|  |  | 2.国网宁夏电力公司加强各级电网规划建设，满足数据中心负荷供电及周边新能源接入需求，加快推进储能等灵活性电源建设，提升系统调节能力，提高绿电使用水平。 |  | 长期 |
| 13 | 建设能源统筹监管平台，加强能耗监测监管。 | 完成能源统筹监管平台前期调研分析，完成方案初步设计。 | 自治区发展改革委、国资控股公司 | 12月31日前 |
| 14 | 通过国家重大工程、自治区预算内资金奖励引导，支持自主可控发展。加强招商引资，吸引自主可控解决方案提供商落地，建立自主可控生态创新中心。 | 出台《关于促进全国一体化算力网络国家枢纽节点宁夏枢纽建设的若干政策意见》，支持自主可控产业落地，积极对接国内行业领军企业，打造自主可控信息创新产业生态。 | 自治区发展改革委、工业和信息化厅、商务厅 | 8月10日前 |
| 15 | 积极引导对接企业按照自主可控原则部署算力基础设施，积极争取国家部委、政府部门、国有企业（国资云）在起步区部署自主可控的算力。 | 1.出台《关于促进全国一体化算力网络国家枢纽节点宁夏枢纽建设的若干政策意见》，鼓励数据中心企业基础软件实现国产化。 | 自治区发展改革委、工业和信息化厅、中卫市 | 8月10日前 |
|  |  | 2.支持建设“苏宁云”“闽宁云”，积极打造“东数西算”示范项目。积极引入天翼云落地宁夏，推动建设全区统一国资云，推动区内国有企业业务系统上云。 |  | 长期 |
| 16 | 邀请第三方专业机构制定切实可行的中卫数据中心集群到京津冀、长三角、粤港澳大湾区、成渝等七个枢纽节点网络优化方案，运营商要积极协调集团总部，加强宁夏网络出口通道的建设，建设跨省直连链路、提升网络层级、优化传输质量。 | 1.邀请第三方专业机构制定提升中卫数据中心集群的网络优化方案，积极推动各运营商集团公司打通东西部低时延光缆线路。 | 宁夏通信管理局、自治区发展改革委、工业和信息化厅、中卫市、各运营商 | 7月31日前 |
|  |  | 2.积极协调各运营商集团公司加快优化宁夏枢纽网络，建设到东部的直连链路。 |  | 长期 |
|  |  | 3.中国电信、中国广电等宁夏至京津冀10×100G直连网络项目开工建设。 |  | 12月31日前 |
| 17 | 加快推进国家（中卫）新型互联网交换中心建设，落实政府承诺的相关政策和资金，确保试点任务圆满完成。 | 1.自治区财政研究制定流量补贴政策，对接入国家（中卫）新型互联网交换中心的企业在运营初期给予一定补助。 | 自治区财政厅、工业和信息化厅、发展改革委、宁夏通信管理局、中卫市 | 9月30日前 |
|  |  | 2.督促交换中心运营公司加快建设业务系统，中卫市配套资金建设综合监测与安全监管平台，快速推进交换中心试点建设任务。 | 自治区工业和信息化厅、宁夏通信管理局、中卫市交换中心运营公司 | 7月31日前 |
|  |  | 3.开展“新型互联网交换中心”技术攻关，提高交换中心技术竞争力。 |  | 长期 |
| 18 | 各运营商加快区内高速宽带网络和直连网络建设，加快全区光纤覆盖和“千兆城市”建设。 | 积极协调各运营商加快“千兆城市”建设。政府开放基础公共设施供运营商建站建网，所规划及新建基础设施统一设计通信管廊。 | 宁夏通信管理局、自治区工业和信息化厅、中卫市、各运营商 | 12月31日前 |
| 19 | 建设智慧园区，提升园区智慧化管理水平，提高“一站式”线上服务能力。 | 1.开展《智慧园区信息系统建设规范》制定和自治区智慧园区综合服务平台搭建工作，打造宁夏智慧园区生态。 | 自治区工业和信息化厅、中卫市 | 12月31日前 |
|  |  | 2.加快宁夏中卫工业园区智慧园区平台建设运营。 |  | 12月31日前 |
| 20 | 进一步研究制定人才、土地、财税、用电、网络、能耗指标等一系列综合性的优惠政策。探索建立数字经济“飞地”相关运行机制和支持政策。 | 1.加快出台《关于促进全国一体化算力网络国家枢纽节点宁夏枢纽建设的若干政策意见》优惠政策。 | 自治区发展改革委、工业和信息化厅、财政厅、自然资源厅、人力资源社会保障厅、商务厅、宁夏税务局、中卫市等 | 8月10日前 |
|  |  | 2.支持大数据、云计算产业人才享受区市各项人才政策。 |  | 长期 |
| 21 | 充分整合各数据中心运营企业的共性安全需求，搭建数据安全平台、网络安全态势感知平台、网络安全共性服务支撑平台，为IDC运营企业提供共性安全服务，出台数据中心运营安全指南。 | 利用集聚区考核奖励资金，扶持培育企业建设网络安全服务平台，为社会各届提供安全云服务。 | 自治区党委网信办、发展改革委、宁夏通信管理局、中卫市、自治区国资控股公司 | 长期 |
| 22 | 搭建数据可信流通的技术平台，支撑数据确权、数据安全保障等数据流通的前置环境建设。制定数据可信流通的政策法规，引导企业开展数据流通。 | 1.开展自治区大数据发展促进条例立法调研工作，优化数据要素流通政策环境。 | 自治区党委国安办、 网信办、发展改革委、工业和信息化厅、公安厅、宁夏通信管理局、银川市、中卫市、自治区国资控股公司 | 12月31日前 |
|  |  | 2.银川市依托一体化大数据平台建设，搭建综合数据库，按需逐步建设行业（主题）数据库。建设数据沙箱服务门户，提供面向企业、科研院所、社会机构的公共数据开发应用环境支撑；加强数据汇聚、共享、开放、应用、交易全流程安全技术保障，为推动数据要素市场化构筑安全环境。 |  | 12月31日前 |
|  |  | 3.公安厅对监测发现全区各网络运营单位存在的各类安全隐患要求第一时间整改，监督指导各网络运营单位严格按照相关法律履行本单位的安全保护义务，对重点行业单位进行现场执法检查，对各网络运营单位构建全流程的网络、数据安全体系提出专家建议。监督指导各网络运营单位强化数据安全管理责任，落实安全管理制度，加强关键信息基础设施安全保障，强化安全防护技术应用，切实筑牢宁夏枢纽建设数据安全防线。 |  | 长期 |
|  |  | 4.通管局、中卫市加快推进交换中心建设，配套建设综合监测与安全监管平台，为数据流通提供安全的数据交换环境。 |  | 12月31日前 |
| 23 | 与国内大型实体数据交易中心对接，探索建设国家西部大数据交易中心，构建支撑宁夏枢纽服务全国的数据交易平台。 | 完成西部大数据交易中心和西部大数据交付中心组建方案。 | 自治区发展改革委、金融局、自治区国资控股公司 | 12月31日前 |
| 24 | 建设工业大数据中心、“互联网+医疗健康”和“互联网+教育”行业数字大脑、数字治水产业云暨宁夏节点水利行业算力，汇聚全国工业、医疗健康、教育、数字治水等领域的数据，开展全国算力服务。 | 1.依托中卫数据中心集群，基于宁夏工业大数据监测调控管理平台可共享数据，采取市场化运营模式，汇集区内外工业数据，构建工业大数据中心，开展算力服务。 | 自治区工业和信息化厅、卫生健康委、教育厅、水利厅等 | 12月31日前 |
|  |  | 2.优化宁夏教育云，打造服务所有学校、全体师生、各级教育部门的一体化教育平台。 |  | 12月31日前 |
|  |  | 3.完善教育大数据中心，支撑教育教学和管理向数据化、精细化、智能化、可视化转变。 |  | 长期 |
|  |  | 4.加快工业、医疗、水利等行业应用建设。 |  | 长期 |
| 25 | 建设全区统筹的城市数据大脑，构建全区数据共享开放平台，开放政务服务、社会治理、产业发展等领域数据端口，加强数据有序流通、合理调用。 | 1.各地市加快市域基础数据平台、交换平台建设，不断提高政务便民化水平。 | 自治区住房城乡建设厅、政府办公厅、党委网信办、发展改革委、工业和信息化厅、各地市等 | 12月31日前 |
|  |  | 2.加快构建全区城市大脑。 |  |  |
| 26 | 面向各级政府部门数据决策需求，重点推进大数据、云计算服务支撑体系，建设宏中微观一体化的分析研判平台。 | 加快宏中微观一体化的分析研判平台调研分析和初步方案设计。 | 自治区发展改革委等 | 12月31日前 |
| 27 | 推进网络安全基地、数字经济小镇、鲲鹏产业园、乐宁服务器回收基地等一批围绕宁夏枢纽数据优势的产业载体建设。 | 1.围绕宁夏枢纽数据优势积极培育认定一批双创载体。 | 自治区发展改革委、工业和信息化厅、科技厅、各地市 | 12月31日前 |
|  |  | 2.认定首批自治区数字经济示范园区和“飞地”园区。 |  | 11月30日前 |
|  |  | 3.银川市积极对接中电算力等网络安全企业，围绕数据安全建设开展工作，组建银川市网络安全专家库。 |  | 12月31日前 |
|  |  | 4.固原市围绕宁夏枢纽建设，破题固原电子信息制造。 |  | 12月31日前 |
|  |  | 5.吴忠市要做大做强电子信息产业众创空间，为电子信息产业、工业互联网提供发展基地和产学研基地。 |  | 12月31日前 |
|  |  | 6.中卫市积极对接网络安全企业，争取项目落地，共同推动网络安全产业发展。建设循环经济产业园，扩大服务器回收业务量，依托服务器回收产业，进一步延伸产业链。 |  | 12月31日前 |
| 28 | 联合科研院所、企事业单位成立大数据、云计算研究机构，为宁夏枢纽提供科研、人才培养等保障支撑。 | 1.发挥本地职业院校和骨干企业作用，建设宁夏电子信息现代产业学院，培养应用型人才。 | 自治区发展改革委、科技厅、教育厅、工业和信息化厅、人力资源社会保障厅、各地市 | 12月31日前 |
|  |  | 2.全年争取在大数据、云计算方面培育1家自治区新型研发机构。 |  | 12月31日前 |
|  |  | 3.支持高校联合科研院所、企事业单位建立大数据、云计算研究机构，提升科研创新能力。 |  | 12月31日前 |
|  |  | 4.鼓励外地有实力企业和本地科研院所、企事业单位成立大数据、云计算研究机构，提供科研、人才培养等保障支撑。 |  | 7月31日前 |
|  |  | 5.固原市加快组建数字固原运营公司，推进大数据、云计算在数字固原建设中充分应用。 |  | 11月30日前 |
|  |  | 6.吴忠市加快联合中国电信、中国移动、中国联通、宁夏大学、北方民族大学，建成自治区级工业互联网标识解析联合重点实验室和电子实验室实训基地。 |  | 12月15日前 |
|  |  | 7.中卫市推动宁夏乐宁科技有限公司与宁夏大学中卫校区、中科曙光、誉成云创、宁夏大学等合作单位成立联合实验室，开展科研攻关和人才培养，加快宏芯信息科技(宁夏)有限公司与北方民族大学合作申报自治区人才小高地，争取资金支持，开展信创科研攻关和人才培养。 | 自治区发展改革委、科技厅、教育厅、工业和信息化厅、人力资源社会保障厅、各地市 | 10月31日前 |
| 29 | 加大科研转化，引育具有核心竞争力的行业领军企业，扶持落地企业不断向高附加值业务转型升级，延伸产业链。引进具有产业投资视野的专业人才，设立数字产业子基金，助推产业高质量发展。 | 1.开展大数据与软件领域关键技术揭榜攻关，提高企业核心竞争力。 | 自治区发展改革委、科技厅、工业和信息化厅、财政厅、国资委、中卫市、宁夏国有资产投资控股集团有限公司、宁夏国有资本运营集团有限责任公司 | 12月31日前 |
|  |  | 2.以园区为载体，大力引进国家高新技术企业及国家科技型中小企业等各类科技型企业落地后认定为自治区科技型中小企业并纳入高企培育库；引进培育1家-2家科技型企业组织关键核心技术攻关，全年实施2项-3项相关科技项目。 |  | 12月31日前 |
|  |  | 3.鼓励企业加大科技成果转化，把国有企业科技成果转化投入在经营业绩考核时视为利润；鼓励企业引进急需紧缺高层次人才，引进高层次人才费用及其薪酬待遇在工资总额外单列。 |  | 长期 |
|  |  | 4.落实“政府出钱，企业育人”政策，支持企业引进高层次人才。 |  | 长期 |
| 30 | 引导企业加大国资云平台研发，鼓励天云网络大力发展云安全应用，牵引运营商、欢聚集团、好活等云计算企业集团级应用落户中卫数据中心集群。 | 联合宁夏电信、宁夏移动、宁夏联通、天翼云、美利云等企业积极开展国资云平台建设。 | 自治区发展改革委、工业和信息化厅、商务厅、宁夏通信管理局、中卫市、各运营商 | 12月31日前 |
| 31 | 积极引进对接基础设施服务企业在中卫数据中心集群布局。 | 积极邀请国内互联网龙头企业考察西部云基地，争取基础设施服务头部企业在中卫数据中心集群项目落地。 | 自治区工业和信息化厅、商务厅、宁夏通信管理局、中卫市 | 长期 |
| 32 | 积极引进服务器、网络设备制造业头部企业，支持企业发展壮大。 | 发挥行业龙头企业作用，建立产业联盟，邀请区外互联网企业加入，加快中卫数据中心产业生态培育，鼓励数据中心企业废旧服务器在本地优先处理。 | 自治区发展改革委、工业和信息化厅、商务厅、公共资源交易中心、中卫市 | 12月31 日前 |
| 33 | 积极引进培育数据清洗加工服务企业。 | 积极引进又拍云等数据清洗项目落地。 | 自治区商务厅、银川市、中卫市 | 12月31日前 |
| 34 | 依托网络安全共性服务支撑平台，积极培育和引进相关网络信息安全企业。 | 积极引进国内知名的网络安全企业，争取项目落地，共同培育发展网络安全产业。 | 自治区党委网信办、发展改革委、公安厅、工业和信息化厅 | 12月31日前 |
| 35 | 完善数字经济统计指标体系，全面反映数字经济发展情况。 | 紧盯国家统计局研究建立数字经济统计监测制度，加快开展数字经济增加值核算工作进度，研究在自治区层面建立数字经济统计监测制度，开展数字经济核心产业增加值核算，客观反映数字经济发展状况和带动作用。 | 自治区统计局 | 12月31日前 |
| 36 | 建立定期督导机制和评价考核机制。 | 建立工作台账，加强督导和评价考核。 | 自治区发展改革委 | 长期 |
| 37 | 加强对外宣传，营造全区上下聚力推进宁夏枢纽建设的良好氛围。 | 1.召开“西部数谷”算力产业大会新闻发布会。 | 自治区发展改革委、党委宣传部、商务厅 | 8月20日前 |
|  |  | 2.召开“西部数谷”算力产业大会。 | 自治区发展改革委、网信办、密码管理局、工业和信息化厅、宁夏通信管理局、各地市 | 9月20日前 |
|  |  | 3.召开宁夏枢纽建设推进大会。 |  | 10月31日前 |
|  |  | 4.利用外出招商和企业来宁考察契机，大力宣传宁夏算力产业基础和优势，营造宁夏枢纽建设良好氛围。 | 自治区发展改革委、党委宣传部、工业和信息化厅、商务厅、各地市 | 长期 |
|  |  | 5.中卫市办好第五届“云天大会”，打造国内具有影响力的云计算领域交流合作平台。通过宁夏日报、宁夏电视台等媒体进行广泛宣传。 |  | 9月20日前 |
|  |  | 6.银川市通过举办2022年银川国际智慧城市峰会，以“东数西算”宁夏枢纽为主题，大力对外宣传，营造良好氛围。 |  |  |
| 38 | 鼓励区内高校、职业教育院校开设数据开发应用等相关学科。完善产学研合作的人才培养模式和创新激励机制，加快创新型人才培养。 | 全年培育1名（个）自治区人工智能与大数据方向领军人才或团队，优先支持大数据、云计算发展。 | 自治区科技厅、教育厅 | 12月31日前 |
| 39 | 深化与京津冀、长三角、粤港澳大湾区等数据输出枢纽节点务实合作，加强与上海、深圳、杭州等其他三个国家新型互联网交换中心对接。 | 加强与北京、江苏、福建、广东、浙江等省区数字产业的合作，组织开展产业链、生态链精准招商，积极承接算力需求。 | 自治区工业和信息化厅、商务厅、发展改革委、中卫市 | 9月30日前 |
| 40 | 加强与甘肃、内蒙古枢纽的密切协作，建立协同推进机制，促进产业迭代，推进关联产业差异发展、错位发展、协同发展，联手打造算力“金三角”。 | 1.加快编制中卫数据中心集群发展规划，做好集群定位，与甘肃、内蒙古枢纽协同错位发展。 | 自治区工业和信息化厅、发展改革委、中卫市 | 10月31日前 |
|  |  | 2.积极与甘肃、内蒙古枢纽节点沟通，探索合作方向，共同承接国家“东数西算”工程任务，建立算力“金三角”协同联动发展机制。 |  | 10月31日前 |